SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na roboty budowlane związane z

„Wybudowaniem sieci wodociągowych w Stanicy przy ul. Łąkowej i Pilchowicach przy ul. Wielopole”

w trybie zapytania ofertowego

prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”.

Nr postępowania: 613/2017

# Nazwa i adres Zamawiającego

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice

Województwo Śląskie

zwane dalej „Zamawiającym”.

# Tryb zamówienia

- W związku z art. 133 ust. 1 oraz art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą”, do przedmiotowego postępowania ustawy nie stosuje się.

- Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę, określonego w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”, przyjętego przez Zarząd Spółki, zwanego dalej „Regulaminem”.

- Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego:

www.ppk.pilchowice.pl

w zakładce „Zamówienia publiczne”.

- Postępowanie zostało przesłane wykonawcom w dniu 31 października 2017r.

# Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z wybudowaniem sieci wodociągowych zgodnie z wykonanymi projektami pn.:

        - Zadanie 1: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pilchowicach przy ul. Wielopole – działka 595/290.”

        - Zadanie 2: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Stanicy przy ulicy Łąkowej/Wojtowej – działka nr 315/40, 261/40, 183/45, 318/42.”

- Budowa sieci wodociągowych wykonywana będzie na podstawie zgłoszenia a Zamawiający posiada złożone zawiadomienie o zamierzonym rozpoczęciu prac budowlanych a także dziennik budowy.

- Wykonawca musi wybudować sieci wodociągowe zgodnie z w/w projektami.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie sieci wodociągowej,

- zakup niezbędnych materiałów do realizacji w/w zadań,

- wykonanie robót ziemnych, w tym:

- wykopy liniowe i punktowe,

- podsypka i zasypka piaskowa (wokół rury PE),

- zasypanie wykopów wraz z właściwym zagęszczeniem

- odwóz nadmiaru gruntu,

- wykonanie robót montażowych,

- wykonanie powykonawczej geodezyjnej inwentaryzacji wraz z naniesieniem wykonanych wodociągów na zasoby geodezyjne,

- próbę szczelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- dezynfekcję wraz z badaniem jakości wody w nowym wodociągu

4. 	Zamawiający zapewnia Kierownika Budowy.

# Termin wykonania zamówienia

Zamówienia należy wykonać do 15 grudnia 2017r.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- Niniejsza specyfikacja, ewentualne pytania i wyjaśnienia do jej treści, a także zmiany specyfikacji, będą przesłane do wszystkich wykonawców.

- W postępowaniach oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem na numer (32) 332-71-58 a także e-mailem na adres: ppk@pilchowice.pl

- W przypadku komunikacji faksem bądź e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie pisemnie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

- Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu z podpisami wraz z wszystkimi załącznikami, jednak oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, musi przed podpisaniem umowy dostarczyć oryginał oferty do Zamawiającego.

- Osobami działającymi w imieniu Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są:

Pan Łukasz Kania

lub

Pan Krzysztof Waniczek

w godz. 9:00 – 13:00  w dni robocze (poniedziałek – piątek)

Tel.: +48 (32) 332-7158

Faks: +48 (32) 332-7158

E-mail: ppk@pilchowice.pl

- Zamawiający nie odpowiada za informacje udzielane przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami.

# Miejsce i termin składania ofert, otwarcie ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie lub przesłać na adres Zamawiającego:

Pilchowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice

Województwo Śląskie.

Dopuszcza się złożenie oferty w formie skanu z podpisem osoby upoważnionej, przesłanym na adres: ppk@pilchowice.pl

- Ofertę należy złożyć lub przesłać nie później niż do dnia 08 listopada 2017r. do godz. 10:30.

- O terminie złożenia oferty świadczy data i godzina jej wpływu do Zamawiającego a w przypadku oferty przesyłanej w formie skanu z podpisami  data i godzina jej wpływu na skrzynkę ppk@pilchowice.pl

- Oferta dostarczona po terminie wyznaczonym do składania ofert nie będzie rozpatrywana, nawet jeżeli spóźnienie nie powstało z winy Wykonawcy. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po rozstrzygnięciu postępowania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 08 listopada 2017r. o godz. 11:00.

- Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach.

- Informacje, o których mowa w pkt. 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

# Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca będzie zobowiązany podać cenę oferty w następującym układzie:

| Lp. | Nazwa | Adres inwestycji. | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zadanie 1 | „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Pilchowicach przy ul. Wielopole – działka 595/290.” | 1 | 2 |
| 2. | Zadanie 2 | „Rozbudowa sieci wodociągowej w Stanicy przy ulicy Łąkowej/Wojtowej – działka nr 315/40, 261/40, 183/45, 318/42.” | 3 | 4 |
| Łącznie: | 5 | 6 |

- Na cenę oferty powinny składać się koszty których poniesienie jest niezbędne do realizacji zakresu prac będących przedmiotem zamówienia.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

- Oceniana i porównywana będzie łączna cena ofertowa brutto w PLN podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty w pozycji 6.

- Cena ofertowa netto, brutto i podatek VAT powinna być podana z dokładnością do groszy.

- Cena ofertowa brutto winna obejmować kompletny zakres przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu wymagań i warunków jego realizacji opisanych w niniejszej specyfikacji, a także uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z warunków przyszłej umowy.

- Oferowane ceny jednostkowe będą traktowane jako ostateczne ceny jednostkowe i nie będą podlegać żadnym negocjacjom. Cena podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Pominięcie przez Wykonawcę w formularzu oferty jakiejkolwiek części przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ nie stanowi podstawy do roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia.

- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

# Kryteria i sposób oceny ofert

- Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Nr kryterium | Symbol | Kryterium | Waga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | Cena | 100% |

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów z tytułu powyższego kryterium oceny ofert.

- Ocena punktowa ofert będzie dokonana przy zastosowaniu skali ocen od 0 do 100 punktów.

- Ocena punktowa (C) przyznana danej ofercie w zakresie kryterium nr 1 obliczona zostanie przez podzielenie łącznej ceny ofertowej brutto w PLN oferty najtańszej przez łączną cenę ofertową brutto w PLN ocenianej oferty, a następnie poprzez pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę tego kryterium:

- Wszystkie obliczenia związane z oceną ofert będą prowadzone z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych.

# Postanowienia końcowe

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn zm.), jeżeli przepisy regulaminu nie stanowią inaczej.

Spis załączników:

- Załącznik nr 1. Kopia projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej dla zadania 1.

- Załącznik nr 2. Kopia projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej dla zadania .

- Załącznik nr 3. Wzór Formularza oferty.

- Załącznik nr 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem.

- Załącznik nr 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

- Załącznik nr 6. Wzór umowy.